UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Oficina de Planeación

ESTUDIOS PREVIOS

LICITACIÓN PÚBLICA No.28 – 2013

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA

PEREIRA

NOVIEMBRE  DE 2013

CONTENIDO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD.	3

1.	LA DEFINICIÓN DE LA FORMA EN QUE LA ENTIDAD PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD.	3

2.	CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR.	3

2.1.	OBJETO	3

2.2.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES	3

2.3.	LUGAR DE EJECUCIÓN	3

3.	FACTORES DE SELECCIÓN	3

3.1.	EVALUACIÓN JURÍDICA	4

3.2.	EVALUACIÓN FINANCIERA	4

3.3.	EVALUACIÓN TÉCNICA	4

3.4.	EVALUACIÓN ECONÓMICA	4

3.4.1.	PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN	4

3.4.2.	ASIGNACIÓN DE PUNTAJE	6

3.4.3.	CRITERIOS DE DESEMPATE	6

3.5.	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	6

4.	PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN.	7

5.	Garantías	7

5.1.1.	Cumplimiento	7

5.1.2.	Salarios y prestaciones	7

5.1.3.	Correcto funcionamiento	7

5.1.4.	Responsabilidad civil extracontractual	7

5.1.5.	Buen manejo de anticipo	7

5.1.6.	Calidad	7

6.	CRONOGRAMA	7

# DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD.

El edificio de medicina en la actualidad es una de las edificaciones más desactualizadas en términos de las redes eléctricas y de comunicaciones, donde esta edificación ya se encuentra con el sistema eléctrico sin la posibilidad de crecimiento debido a la limitada potencia del trasformador y de las acometidas lo que ha causado daños en equipos sensibles, además de la necesidad de instalar una planta de emergencia que soporte gran parte de la edificación en los momentos de ausencia del fluido eléctrico.

La edificación también ha tenido inconvenientes en el tema de la red de datos debido que la saturación en las bandejas portacables y en loas racks de comunicaciones ha causado la imposibilidad de crecer en más puntos de red.

# LA DEFINICIÓN DE LA FORMA EN QUE LA ENTIDAD PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD.

Para dar solución a la problemática en el 2010 la universidad contrato los estudios y diseños completos de vulnerabilidad del edificio de medicina y entre los diseños se debía entregar los diseños eléctricos completos subestación, sistema de apantallamiento, sistema de red voz y datos y especificaciones técnicas de la edificación, para lo cual se pretende iniciar la contratación de las instalaciones eléctricas de la edificación.

# CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR.

# OBJETO

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para la“INSTALACIONES ELÉCTRICAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD PRIMERA ETAPA”, según especificaciones técnicas, cuadro de cantidades pliego de condiciones y planos.

# PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ADECUACIONES

Para la actividad de planeación se  contará  con un plazo de quince (15) días calendario, para el proceso de planeación y la entrega de la documentación requerida en el contrato para este periodo. El plazo para la adquisición de equipos, instalación y puesta en funcionamiento es de ciento ochenta (180) días calendario días calendario, para un plazo total después de la firma del acta de iniciación de setenta y cinco (195) días calendario.

# LUGAR DE EJECUCIÓN

La ejecución de las obras corresponde al edificio de Ciencias de la salud de la universidad tecnológica de Pereira.

# FACTORES DE SELECCIÓN

Los comités de licitaciones (Financiero, Jurídico y Técnico) deben ceñirse íntegramente al pliego de condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

# EVALUACIÓN JURÍDICA

El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales (numeral 2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el estatuto contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2005) y a las condiciones del presente pliego.

La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos, con excepción de la póliza de seriedad de la propuesta y la carta de conformación de  Consorcio o Unión Temporal, si no es subsanado en un término máximo de 24 horas, descalificará al proponente para continuar en el proceso.

# EVALUACIÓN FINANCIERA

El Comité Financiero analizará  los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los proponentes, los cuales determinan la solvencia económica para contratar con la Universidad.

Es necesario tener en cuenta que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente:

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente

El capital de trabajo debe ser 			≥ 	$110.000.000

Razón corriente 				= 	Activo corriente  ≥  1.1

Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento 			=	Pasivo corriente   ≤  50 %

Total Activos

- Los índices se calcularán con base en el RUP entregado

- Es obligatorio el cumplimiento de los tres  (3) índices; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.

- En caso de consorcio o unión temporal el capital de trabajo será la suma de los capitales de trabajo de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el documento de constitución.

# EVALUACIÓN TÉCNICA

El Comité Técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones y los documentos técnicos solicitados en el pliego, y la información registrada en el cuadro de cantidades y precios.

# EVALUACIÓN ECONÓMICA

# PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN

El Comité Técnico  desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas:

- Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo de la propuesta.

- La evaluación económica se realizara con la siguiente fórmula:

| Paso | Procedimiento | Indicador |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retirar propuestas que estén por encima del presupuesto oficial (P.O.) y 10% por debajo del P.O. | PO |
| 2 | Se suman los valores totales de las propuestas restantes con el presupuesto oficial multiplicado este por la raíz cuadrada de “n” aproximada siempre al dígito entero superior, siendo “n” el número de propuestas en consideración. El total así obtenido se divide por el número de propuestas en concurso mas el número de veces que el presupuesto oficial haya participado | PPA |
| 3 | Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por encima mas 5% o por debajo en más de un 10% respecto al promedio de primera aproximación (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los límites establecidos aquí. |  |
| 4 | Promedio segunda aproximación PSA a la primera aproximación se le suman nuevamente las propuestas que continúan en el proceso más el presupuesto oficial y el resultado se divide por el número total de sumandos | PSA |
| 5 | Se retira las propuestas cuyo valor esté más de 2% por encima y más de un 5% por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACIÓN (PSA); las propuestas restantes se consideran como elegibles. |  |
| 6 | Se calcula el Promedio aritmético con las propuestas que se encuentren en el rango indicado en el paso 5 y este se denominará promedio definitivo | PD |

- Calificar el cronograma de obra e inversión de la siguiente forma:

- Revisar en el diagrama de gantt el orden lógico de precedencia, todas las actividades deben estar enlazadas.

- La existencia de la ruta crítica.

- El cuadro de recursos humanos impreso y en medio magnético, el cual deberá coincidir con los recursos estimados en los análisis de precios unitarios.

- La inversión tanto mensual como acumulada, se calificará la coincidencia de los valores programados con el valor de la propuesta en costos directos.

La carencia en alguna de estas variables se calificará  de acuerdo a lo descrito en la asignación de puntaje.

# ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los intereses de la UNIVERSIDAD

Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta:

- El valor definitivo de la propuesta (numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA.

El puntaje se establecerá de la siguiente forma, puntaje máximo 100 puntos:

El cronograma se calificará así :

Coincidencia y coherencia del recurso humano entre análisis de precios y cronograma 										10 puntos.

La inclusión de todas las actividades incluidas en el análisis

de precios		 					 	  5 puntos.

Para un total de quince	   				      	        (15) puntos.

- El flujo de fondos impreso, con valores mensuales, acumulados y correspondientes con la propuesta tendrá un valor de            5 puntos

- La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de calificación de la  fórmula:

La propuesta  ubicada en primer lugar tendrá 80 puntos,  y se descontarán sucesivamente  5 puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 60 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante  tendrán 50 puntos al precio.

| PARÁMETRO A CALIFICAR | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Puntaje máximo cronograma | 15 |
| Puntaje máximo flujo de fondos | 5 |
| Puntaje máximo presupuesto | 80 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 |

# CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta económica más favorable para la universidad. En igualdad de precios y condiciones técnicas, se desempatará por sorteo.

# ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que  haya obtenido la mejor calificación

# PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN.

PRESUPUESTO OFICIAL MIL VEINTE  MILLONES DE PESOS ($ 1.020.000.000)

## Cumplimiento

Equivalente al 20% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

## Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres  (3) años más.

## Calidad y correcto funcionamiento

Por un monto del 25 %  valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1)  año más.

El amparo de calidad incluye obra y equipos suministrados.

## Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más.

## Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más.

## Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo del contrato y dos (2)  meses más.

Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira.

# CRONOGRAMA

El cronograma que rige el presente proceso corresponde al anexo 5