UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OFICINA DE PLANEACION

LICITACIÓN PÚBLICA No.24

DE 2015

Instalación de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

PLIEGO DE CONDICIONES

PEREIRA

NOVIEMBRE DE  2015

CONTENIDO

CAPITULO 1

#### INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES

# CAPITULO 2

CONDICIONES GENERALES

# CAPITULO 3

REGLAMENTACIÓN LEGAL

CAPÍTULO 4

# PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

# CAPITULO 5

ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

# CAPITULO 6

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ANEXOS

ANEXO 1. 	Minuta del Contrato.

# ANEXO 2. 	Cronograma.

# ANEXO 3. 	Carta de presentación de la Propuesta.

ANEXO  4.  OFERTA ECONOMICA

ANEXO 5.  CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003.

FORMATO 1. INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

CAPÍTULO 1.

- INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas  económicas para Instalación de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” según las condiciones del presente pliego y sus anexos.

  - OBJETO

Instalación de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

1.2 Alcance del Objeto (anexo 4)

En el desarrollo del objeto contractual del presente proceso el contratista deberá:

- Realizar la instalación  del  material  provisto conforme a lo establecido en el presente pliego de  condiciones.

- El material debe contar con  propiedades térmicas de poliuretano inyectado, liviana.

- El material debe instalarse sin perforaciones de tornillos.

- Los paneles tipo sándwich, sistemas de fijación con clips y grafado longitudinal, con capacidad portante y resistencia mecánica.

- El material debe instalarse con pintura en poliéster al horno, cuyas características son: Buena resistencia al  Calor, Aislamiento térmico, Conductividad Resistencia térmica, es decir, la capacidad del material a oponerse al flujo de calor.

- Espesor: poliuretano inyectado de e= 30mm.

- Densidad: densidad de 38kg/m3.

- Acero superior galvanizado cal 26 y con pintura electrostática en polvo coil coating de e= 70 micras color terracota.

- Acero inferior galvanizado cal 26 con pintura poliéster liquida.

- Para la instalación del material provisto, el proponente deberá contar y poner a disposición para la correcta ejecución del contrato, el personal idóneo requerido y calificado, quienes deberán acreditar los requisitos de Ley para  el correcto desempeño en la prestación del  servicio.

- Se deberá tener en cuenta los planos (anexo 6)

  - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebración y adjudicación del contrato la Universidad cuenta con disponibilidad presupuestal según los siguientes rubros para la vigencia 2015:

RUBRO: 113-705-2-11: Sostenibilidad de la infraestructura física

CDP: 344  Certificado para construcción e interventorías

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto para la presente Licitación según CDP   es por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($232.146.797,oo) incluye  IVA Y materiales.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo estimado para la ejecución del servicio se contará  a partir de la firma del acta de inicio del contrato adjudicado, perfeccionado y legalizado hasta Diciembre 31 de 2015.

  - PARTICIPANTES: FORMA DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar con sus ofertas en este proceso las personas jurídicas y/o naturales en  cuyo certificado de cámara de comercio aparezca inscrito en su objeto mercantil los servicios de Código UNSPSC 72000000 Segmento: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento;  Código UNSPSC 30000000 Segmento : Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles, Código UNSPSC 95121900 Clase : Edificios y estructuras educacionales y de administración requeridos por la Universidad, que no tengan inhabilidades ni incompatibilidades para contratar, de acuerdo con la Constitución Nacional, la Ley y el Estatuto General de Contratación de la Universidad Tecnológica  (Acuerdo  05 de 2009); y La Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción;  que no aparezcan reportadas en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (artículo 60 de la Ley 610 de 2000); y que acrediten la experiencia mínima y demás requisitos exigidos en el presente pliego.

- Las personas jurídicas  deben haberse constituido y ejercido el objeto social relacionado con el objeto de la presente licitación por lo menos en los últimos tres (3) años antes de la fecha de apertura de este proceso y acreditar que el término de duración de la misma no sea inferior al plazo del contrato y un año más. Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales, jurídicas, con experiencia certificada en la instalación de 1989,60 mts 2  y/o consorcios o uniones temporales constituidas entre ellas (hasta máximo 2 integrantes personas jurídicas) legalmente capaces y que en su objeto social aparezca inscrita la actividad de servicios de Código UNSPSC 72000000 Segmento: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento;  Código UNSPSC 30000000 Segmento : Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles; Código UNSPSC 95121900 Clase : Edificios y estructuras educacionales y de administración  para el correcto desempeño  en la prestación de los servicios y que cumpla con las condiciones de participación que se indican en el presente pliego de condiciones cuyo objeto sea relacionado con servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento y/o Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles.

Los proponentes No deberán encontrarse en alguna de estas situaciones: cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales, liquidación y cualquier otra circunstancia que justificadamente permita a la Universidad presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica, moral o técnica del proponente para cumplir el objeto del contrato en caso de que le sea adjudicado. No podrán tener inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar según lo establecido por el Estatuto General de Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 5 de 2009); y en especial las contenidas en la Constitución Nacional y  los artículos primero a quinto del Estatuto Anticorrupción.( Ley 1474 de 2011.)

  - CRONOGRAMA  -  Ver Anexo 2

    - Fecha de convocatoria y apertura: La publicación de la convocatoria se llevará a cabo por medio de la página Web de la Universidad (ver cronograma anexo).

    - Consulta de pliegos: El pliego y los anexos para las ofertas se pueden consultar en la página Web de la Universidad www.utp.edu.co/php/contratacion/index.php

1.6.3     Aclaración de dudas: Todas las solicitudes de aclaración de dudas con respecto al pliego de condiciones se recibirán únicamente en la oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira o al correo ximenasanchez@utp.edu.co, hasta el día y la hora indicados en el anexo 2.  Las respuestas se enviarán a través del correo electrónico o mediante Adendas si a ello diere lugar, lo que se publicará en la página de la Universidad. NOTA: No se responderán solicitudes que se hagan en forma personal o vía telefónica y no se aceptarán preguntas después de esta fecha.

No se aceptan interpretaciones de los documentos de licitación; en caso de duda se debe formular consulta por escrito a la Universidad, dentro del término señalado en el presente numeral.

El proponente deberá  examinar todas las instrucciones, condiciones y especificaciones que figuren en el presente Pliego de Condiciones, las cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

1.6.4   Fecha de cierre (entrega de propuestas): Las propuestas deberán ser entregadas personalmente por un delegado proponente (utilizar el modelo de carta de presentación que se anexa), escritas por computador, foliadas incluidas las hojas en blanco y rubricadas y en idioma español (salvo, los términos técnicos que usualmente se utilicen en inglés), junto con todos los documentos que la acompañan, en original, en sobre cerrado y debidamente marcados con el nombre del proponente, el  20  de Noviembre de 2015, a las  9:00 a. m.   hora legal de la República de Colombia, señalada por la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina de la Secretaria General Oficina A-301 del Edificio Administrativo UTP.

Las propuestas que lleguen por fuera de la fecha y hora límites indicadas en este punto no serán recibidas. El día de entrega de las propuestas y cumplido el horario estipulado, el sobre original de cada propuesta se abrirá en presencia de los delegados presentes y se levantará un acta en la que se deje constancia de: El nombre de los proponentes,  el número de folios, el nombre de la compañía aseguradora y el número de la póliza o garantía de seriedad de la propuesta que la acompaña, las observaciones correspondientes, si las hubiere y la firma de los asistentes.

CAPÍTULO 2

CONDICIONES GENERALES

  - PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente deberá cumplir con los requisitos de los pliegos de condiciones y entregar los documentos solicitados, la no presentación de estos documentos puede descalificar al proponente.

No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que hagan dudar del contenido de la misma.

El sobre que contiene la propuesta, debe contener la siguiente información:

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Dirección: Carrera 27 No. 10 -02, Edificio Administrativo Universidad Tecnológica, oficina de la Secretaria General Oficina A-301. Los Alamos- Pereira.

LICITACIÓN  PÚBLICA No.24 de 2015  Cuyo objeto es “Instalación  de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

Dirección:	Teléfono:		Fax:

E-mail:

CONTIENE: ORIGINAL.

La oferta debe ser presentada impresa en original, debidamente legajada y foliada, en sobre cerrado, el cual debe ser entregado en la Universidad en el lugar, día y hora indicados para el cierre.

Dentro de los documentos obligatorios se encuentran descritos los que no son subsanables, la falta de uno de ellos descalificará al proponente.

El comité evaluador señalará al proponente un término prudencial para que este aporte los documentos que sean subsanables, de no hacerlo se entenderá que su propuesta es descalificada.

Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente licitación pública.

  - DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

    - DOCUMENTOS LEGALES

      - Existencia y Representación legal (SUBSANABLE). Los proponentes personas jurídicas, deberán acreditar su existencia y representación legal por la Cámara de Comercio en original o copia, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, para efectos de la contratación, deberá ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos años más. La fecha de expedición de éste Certificado  no puede  tener una vigencia  mayor o superior  a 30 días.

Debe señalar igualmente las facultades que tiene el representante legal para contratar o un documento que así lo acredite expedido por el organismo competente.

      - Póliza de Seriedad de la propuesta (NO SUBSANABLE SU PRESENTACIÓN, SUBSANABLE SU CONTENIDO). Por el 10% del valor del presupuesto oficial y por un término de duración de tres meses contados a partir del día de cierre de la licitación. Debe presentar original de la póliza.

      - En caso de consorcios o uniones temporales (NO SUBSANABLE). Anexar documento de conformación y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha unión o consorcio. Este documento deber ser registrado en notaría. Cada una de las empresas o personas que conforman la Unión o el Consorcio  deben presentar todos los documentos exigidos. Además debe indicar claramente el nombre del representante legal del consorcio o unión temporal, objeto específico para el cual se conforma el consorcio o unión temporal, los consorciados deben acreditar que la duración del consorcio o unión temporal es igual a la del contrato y dos (2) años más.

Quien se presente en consorcio o unión temporal, no podrá presentarse como persona natural.

      - Poder del proponente.

Poder del proponente o quien represente para los diferentes trámites relacionados con la negociación, en caso de no hacerlo directamente su representante legal. NO SUBSANABLE.

Para los diferentes trámites relacionados con la negociación, en caso de no hacerlo directamente su representante legal. Documento autenticado ante Notario.

      - Registro único de Proponentes R.U.P (Subsanable)

El proponente deberá estar inscrito en la actividad de Proveedores de la Cámara de Comercio, clasificado en los servicios de Código UNSPSC 72000000 Segmento: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento;  Código UNSPSC 30000000 Segmento: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles, Código UNSPSC 95121900 Clase : Edificios y estructuras educacionales y de administración objeto de la presente licitación a la fecha de cierre del presente proceso. Igualmente cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá cumplir este requisito. Este certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública.

2.2.1.6 Cuando el valor de la propuesta supere las facultades del Representante Legal, se debe adjuntar la certificación en la que conste que está autorizado por la Junta Directiva, Asamblea de Socios u otro organismo competente, para representarla y contratar como mínimo por el valor estimado de la oferta. (SUBSANABLE)

2.2.1.7 Copia del registro único tributario (RUT),  o la certificación de esta entidad, donde se indique el régimen al cual pertenece. Lo anterior con fines tributarios. (SUBSANABLE).

2.2.1.8 Manifestación escrita suscrita por el representante legal del proponente, en la que certifique que ni él, ni los socios, ni la persona jurídica que representa se encuentran incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con La U.T. P.

(SUBSANABLE)

2.2.1.9 Adjuntar Certificado expedido por el  Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es Persona Jurídica donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo correspondientes a los últimos seis (6) meses; Si es Persona Natural deberá presentar las planillas de conformidad con la Ley 828 de 2003. Subsanable su presentación.

NOTA: Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, si no se subsana oportunamente, puede descalificar al proponente para continuar su participación en el proceso.

    - DOCUMENTOS TÉCNICOS

      - Experiencia del proponente: Condiciones de Experiencia del proponente

De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 10 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, en concordancia con lo señalado en el ―Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación‖, emitido por la Agencia nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, la experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto contractual en un proceso de selección determinado, la cual es verificada por la Entidad contratante con base en información que se encuentre certificada en el RUP, para lo cual el proponente y cada uno de sus integrantes deberá aportar el certificado de inscripción y clasificación expedido por la Cámara de Comercio vigente y en firme

La experiencia del proponente se debe acreditar así:

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con experiencia certificada en la instalación de 1989,60 mts 2.

(Subsanable).

En el evento en que, para la verificación de la experiencia exigida se requiera constatar información adicional a la certificada por la Cámara de Comercio en el RUP, la entidad podrá solicitar y el proponente podrá aportar certificaciones.

Si la experiencia no está certificada en el RUP, el proponente la acreditará con la presentación de certificaciones de CONTRATOS EJECUTADOS cuyo objeto sea igual o que tenga relación sustancial con el objeto del contrato del presente proceso de selección, es decir, que contengan los siguientes aspectos: Experiencia certificada en la instalación de 1989,60 mts 2, y buena calificación del servicio (excelente).

En el caso de propuestas conjuntas la UTP exige que todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal aporten experiencia. La experiencia de los proponentes plurales será la sumatoria de la experiencia de sus integrantes, de manera proporcional a los porcentajes de participación que expresamente se determinen en el documento de conformación, para la  presentación de la propuesta dentro del presente proceso de selección, aportando para ello las certificaciones requeridas en el presente numeral.(2.2.2.1).

La  unión temporal o consorcio que participen en este proceso, para efectos de verificación de este requisito deberán acreditar en el registro único de proponentes experiencia propia y específica la cual será verificada en contratos  los cuales deben haber sido ejecutados, que sumados no sean inferiores al 20% del valor del presupuesto oficial estimado, cuyo objeto esté relacionado con el de la presente licitación.

Quién se presente en Consorcio o Unión temporal no podrá presentarse por aparte como persona natural.

Si el proponente presenta más de cinco (5) certificaciones sobre contratos ejecutados, se verificarán sobre las más favorables para el proponente.

2.2.2.1.1. Certificación: Las certificaciones expedidas tanto para acreditar lo solicitado en el punto 2.2.2.1 como los temas consorciales o Uniones Temporales,  deberán contar  con por lo menos las siguientes características  y debe estar  firmada por el tercero que recibió el bien, obra o servicio en la que conste:

- Nombre del contratante.

- Objeto del contrato.

- Valor del contrato expresado en SMMLV a la fecha de terminación del contrato.

- Fecha de inicio y de terminación de la ejecución del contrato.

- Valor total ejecutado certificado en pesos colombianos

2.2.2.1.1.2. Cualquier otro modelo de certificación, siempre y cuando describa el objeto suscrito por el contratante del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante del proponente que se presenta en Consorcio, Unión Temporal y donde se puedan establecer la totalidad de la información señalada en el precedente literal.

Se aceptan certificaciones dirigidas a otras entidades siempre y cuando del contenido de estas, se pueda certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, de lo contrario no serán tenidas en cuenta.

NOTA:

- Se recomienda tener puntualidad en relación con el cronograma propuesto.

- La Universidad Tecnológica de Pereira, no acepta  las ofertas enviadas por correo.

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos en el Capítulo 2, numeral  2.2;   2.2.2.   y siguientes.

- La falta o error en uno de estos documentos, de no subsanarse en un término razonable determinado dentro de la audiencia, descalifica al proponente.

- Los documentos que no sean presentados en la oferta y que sean subsanables deben presentarse dentro de la audiencia en el término señalado para ello.

  - REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentación relacionada en el pliego: legales, financieros, y  técnicos. No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con posterioridad al cierre de la Licitación Pública; lo anterior no impide que cuando la Universidad así lo considere solicite por escrito las aclaraciones necesarias.

NOTAS:

-	Se recomienda leer detenidamente el contenido total del Pliego de Condiciones, incluida la Minuta del Contrato, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento.

-	Se recomienda además,  consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día del Cierre de la Licitación.

CAPÍTULO 3

- REGLAMENTACIÓN LEGAL

  - REGULACIÓN JURÍDICA

El presente pliego de condiciones, la propuesta, el respectivo contrato y los demás documentos estarán sujetos a las normas del derecho privado y en especial a las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y forman parte integrante del contrato.

  - INDEMNIDAD

El contratista deberá mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.

  - DERECHOS Y LEYES

El proponente deberá estar permanentemente informado sobre las disposiciones legales vigentes relacionadas con la contratación de personal en misión en temas tales como: protección social, seguros de vida y accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, gestión de calidad, pago de obligaciones parafiscales, entre otros; y será el único responsable de su adecuada aplicación.

  - DECLARATORIA DE DESIERTA (ARTICULO 37 ESTATUTO DE CONTRATACIÓN UTP)

La licitación pública será declarada desierta en el evento que a juicio o criterio de la Universidad Tecnológica de Pereira, existan motivos que impidan la selección objetiva del contratista. Se efectuará mediante acto motivado en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: No se presentó oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones, Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial, cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta, inconveniencia, onerosidad, fallas en el trámite del proceso, insuficiencia presupuestal.

3.5. SUSPENSIÓN O PRÓRROGA

La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente los plazos de la Licitación Pública  antes del acta de cierre y por un término razonable que lo amerite, cuando lo soliciten las dos terceras partes o más de los proponentes que se presentaron a la visita, o cuando la administración lo considere conveniente.

CAPÍTULO 4

- PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

  - INFORMACIÓN GENERAL – CONDICIONES DE PAGO

Se realizarán pagos conforme al porcentaje de  avance avalado por el supervisor del contrato, el valor del servicio prestado, con la presentación de la respectiva factura, certificación de realización del servicio debidamente firmada por el supervisor y/o  interventor del contrato y certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los aportes parafiscales ( ARL, caja de compensación, SENA e ICBF), firmado por el revisor fiscal o el representante legal, correspondiente al último mes.

Adicionalmente, se deberá anexar a la certificación de seguridad social y aportes parafiscales, la relación de contratistas y/o trabajadores por los cuales se efectuó el pago. Dicha relación, debe corresponder a la planilla generada a través del operador de información, mediante el cual se realizó el proceso de validación de la autoliquidación.

  - FORMA DE PAGO

La Universidad Tecnológica de Pereira pagará al contratista los valores  correspondientes a la factura comercial presentada con aprobación del supervisor según la instalación del material provisto y su correspondiente porcentaje de avance correspondiente al periodo.

Los precios ofrecidos en la licitación deberán ser en PESOS, debe indicar el valor por cantidad solicitada incluido el IVA.

  - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Universidad Tecnológica de Pereira cuenta para este proceso licitatorio con respaldo presupuestal para la vigencia de 2015, de acuerdo al presupuesto aprobado por el Consejo Superior Universitario, así:

RUBRO: 113-705-2-11: Sostenibilidad de la infraestructura física

CDP: 344  Certificado para construcción e interventorías

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto para la presente Licitación según CDP   es por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($232.146.797,oo) incluye IVA y  materiales.

# NOTAS:

- Deben ser puntuales con el cronograma del proceso licitatorio.

- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos.

- La Universidad Tecnológica de Pereira, no se  hace responsable por las ofertas enviadas por correo y en lugar distinto al señalado.

CAPÍTULO 5

- ANÁLISIS, EVALUACIÓN,  CALIFICACION DE PROPUESTAS

## Procedimiento de calificación de propuestas

El Comité Técnico  desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas:

a)    Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de servicio, en caso que no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo de la propuesta.

b)    La evaluación de las propuestas económicas se harán con la siguiente fórmula:

| Paso | Procedimiento | Indicador |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retirar propuestas que estén por encima del presupuesto oficial (P.O.) y 10% por debajo del P.O. | PO |
| 2 | Se suman los valores totales de las propuestas restantes con el presupuesto oficial multiplicado este por la raíz cuadrada de “n” aproximada siempre al dígito entero superior, siendo “n” el número de propuestas en consideración. El total así obtenido se divide por el número de propuestas en concurso más el número de veces que el presupuesto oficial haya participado | PPA |
| 3 | Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por encima más 5% o por debajo en más de un 10% respecto al promedio de primera aproximación (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los límites establecidos aquí. |  |
| 4 | Promedio segunda aproximación PSA a la primera aproximación se le suman nuevamente las propuestas que continúan en el proceso más el presupuesto oficial multiplicada por raíz de “n1” aproximada siempre al dígito entero superior siendo n1 todas las propuestas que continúan en el proceso y el resultado se divide por el número total de sumandos | PSA |
| 5 | Se retira las propuestas cuyo valor esté más de 2% por encima y más de un 5% por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las propuestas restantes se consideran como elegibles. |  |
| 6 | Se calcula el Promedio aritmético con las propuestas que se encuentren en el rango indicado en el paso 5 y este se denominará promedio definitivo | PD |
| 7 | Para determinar el puntaje por precio se resta del PD el valor de cada propuesta y se adjudicara el mayor puntaje a la propuesta que tenga menor diferencia. |  |

  - ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los intereses de la UNIVERSIDAD

Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta:

El valor definitivo de la propuesta (numeral 5.2) incluido IVA.

El puntaje se establecerá de la siguiente forma:

a)    puntaje máximo 100 puntos

b)    La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de calificación de la  fórmula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendrá 100 puntos, y se descontarán sucesivamente 10 puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 60 puntos.

Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

  - CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

La evaluación, comparación y calificación de las propuestas se hará  bajo la inspiración del principio de transparencia y objetividad que asegure una selección objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos jurídicos, financieros y técnicos,   se efectuará  la calificación de las propuestas;  y se adjudicará a la propuesta que obtenga el mayor puntaje.

  - EVALUACIÓN JURÍDICA

El análisis jurídico corresponde al estudio documentario para determinar si las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, o al estatuto de contratación de la Universidad y al presente pliego de condiciones, el cual será adelantado por la oficina jurídica de la UTP. La falta de uno de los documentos jurídicos, descalificará al proponente para continuar en el proceso licitatorio.

  - EVALUACIÓN FINANCIERA

Con los documentos solicitados el Comité Financiero analizará los índices de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, los cuales determinan la solvencia económica de cada empresa para contratar con la Universidad. El incumplimiento de cualquiera  los tres indicadores financieros (Capital de trabajo, nivel de endeudamiento y liquidez) descalifica al Proponente para continuar en el proceso, lo que significa que se debe cumplir con los tres  indicadores, en la forma exigida por la Universidad así:

Capital de trabajo= Activo corriente – Pasivo corriente ≥ (10% presupuesto oficial)

Liquidez =  activo corriente >= 1.10

Pasivo corriente

Nivel de endeudamiento =total Pasivo  <=  50%

Total Activos

Es decir que se califican tres indicadores, para un total del 100%.

- Los índices se verificará con la información registrada en el RUP por el oferente.

- El incumplimiento de uno o más de los índices solicitados, descalificara al oferente.

Los 3 índices se calculan con base en la información consignada en el RUP y en los porcentajes de participación de los consorciados o miembros de la unión temporal declarados en el documento de constitución.

No habrá puntaje alguno para la evaluación técnica.

  - EMPATE

Si como resultado de la aplicación de los criterios de calificación del capítulo V del presente pliego de condiciones, dos o más proponentes obtuvieren igual puntaje total entre todas las ofertas y éste fuere el mayor de la calificación final, la adjudicación se decidirá de acuerdo con el orden de desempate establecido así:

1.- Se adjudicara el proponente que tenga el menor valor resultante de la aplicación de la fórmula utilizada en este proceso de selección, entre los proponentes empatados en primer lugar. Se tendrá en cuenta el principio de selección objetiva.

2.- Se adjudicará al proponente que haya presentado la propuesta en primer lugar en orden de llegada al momento del cierre.

3.- De persistir el empate, éste se dirimirá mediante sorteo por balotas, para lo cual en la audiencia los Representantes Legales (o delegados debidamente facultados) de las propuestas empatadas procederán a escoger las balotas las cuales se numerarán de acuerdo al número de proponentes. En primer lugar se realizará un sorteo para establecer cuál será el orden en que cada proponente escogerá la balota.

  - ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor calificación

NOTA:  En el evento que el adjudicatario no perfeccione y legalice el contrato dentro del término asignado se declarará este hecho a través de acto administrativo, y se procederá a adjudicar al calificado en segundo lugar.

  - SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá Dos (02) días hábiles para suscribirlo y cinco (5) calendario para legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la recomendación de adjudicación realizada por el  Comité de Licitación (Técnico, Jurídico y Financiero). Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes. La legalización se surte cuando el contratista hace entrega una vez perfeccionado de los siguientes documentos que deben ser entregados en la Oficina de Unidad de Cuentas de la Universidad Tecnológica de Pereira:

Certificado judicial

Pólizas de garantías exigidas en el contrato para la aprobación por la Universidad.

Afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social.

Recibo del pago de publicación en el diario único de contratación.

Pago de impuestos. ( Cuando haya lugar).

Nota: en el evento de que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en un término no superior dos (2) días hábiles después de la notificación.

La Universidad verificará la siguiente información:

Antecedentes fiscales para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal.

Antecedentes disciplinarios para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal.

  - GARANTÍAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantía a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos.

5.9.1 Cumplimiento: Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y ocho (8) meses más. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contralo, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.  En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato.

5.9.2 Salarios y prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más. El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado.

5.9.3 Responsabilidad civil extracontractual: Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y cuatro (4) meses más.

5.9.4 Calidad (Instalaciones arquitectónicas, Instalaciones eléctricas o Instalación Material provisto e instalado): Por un monto del 25 % valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) año más.

5.9.5. Estabilidad de la obra o  Material  instalado y provisto: Equivalente al 20% del valor total del contrato y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción del suministro  por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años. El contratista deberá informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfacción firmada por las partes. El contratista debe entregar la póliza modificada a la universidad a más tardar en quince (15) días calendario después de firmada por el interventor y/o supervisor. Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira.

  - RETENCIÓN DE PAGOS

La Universidad Tecnológica de Pereira, podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en el presente pliego de condiciones y en el contrato, garantías no cumplidas o para aplicación de multas.

- OBLIGACIONES DEL  CONTRATISTA

- Ejercer el  control de calidad de los materiales antes de la   instalación y  entrega a la Universidad Tecnológica de Pereira.

- Los materiales e instalación con las características y cantidad tal como se establece en el presente pliego de condiciones.

- La instalación de  los materiales provistos y  servicios con la calidad y en los tiempos que requiere la Universidad Tecnológica de Pereira.

- Los precios de lo

- s materiales a instalar se deberán mantener por todo el tiempo de duración del contrato.

- Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

- Instalar materiales provistos de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, determinados en las especificaciones técnicas.

- Ejecutar la instalación de materiales provistos estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto general “Aulas Alternativas”, para lo cual someterá a inspecciones visuales del interventor y /o Director de Proyecto y/o supervisor de obra,

- Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de la  instalación de materiales provistos.

- Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto “Aulas Alternativas”, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar la instalación de materiales provistos. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

- El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier instalación.

- Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende incorporado en el otro.

- Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y/o supervisor y el contratista de común acuerdo, conforme la observación anterior.

- El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades de material y/o instalación que resulten necesarias luego de terminado la instalación, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificación contractual de las partes.

- Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor y/o supervisor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la instalación o el cumplimiento del contrato en los términos previstos.

- Entregar los manuales de conservación y mantenimiento para cada sistema.

# Anexo 1.  Minuta del Contrato

# NUMERO DEL CONTRATO:

# CONTRATO:                         	 PRESTACION DE SERVICIOS

# CONTRATANTE:          	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

# CONTRATISTA:

# VALOR:	 $,oo

# FECHA:                                         Junio     de 2015

# Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante Resolución No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente autónomo universitario creado por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educación Nacional y quien para efecto del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE y, ______________con Nit. _______inscrita en el registro de la Cámara de Comercio de según certificado No.______; constituida mediante escritura Pública  _____de la Notaría._____ De del ____ de  20___;  representada legalmente por el Señor (a) ___________ identificado con Cédula de Ciudadanía No.________________ y quien se llamará EL  CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de Prestación de Servicios del cual se rige por las siguientes Cláusulas:-*

# +

# *

| P+RIMERA: OBJETO | Instalación de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” |
| --- | --- |
| SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO | El valor del presente contrato es de pesos Mcte. ($,oo). |
| TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | Los correspondientes pagos se harán con cargo al siguiente rubro_______ CDP _______ de la vigencia presupuestal 2015. |
| CUARTA: FORMA DE PAGO | El contratante se compromete a pagar la anterior suma a través de actas parciales previa presentación de factura a satisfacción del supervisor y certificación expedida por parte del mismo supervisor. PARAGRAFO: Para hacer efectivo el pago deberá acreditar los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y Riesgos Profesionales cuando a ello hubiere lugar. |
| QUINTA: DURACIÓN | La duración del presente contrato será a partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya perfeccionado y legalizado; y hasta el 31 de Diciembre de 2015. |
| SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE | El Contratante se compromete a: 1) Pagar al Contratista en la forma estipulada en la cláusula Cuarta; 2) Suministrar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de El contratista. |
| SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | El contratista se obliga para con el Contratante a: a) Cumplir con el objeto del contrato atendiendo las recomendaciones que para el efecto imparta la supervisión; b) Manejar con carácter reservado toda la información que conozca por razones del presente contrato; c) Garantizar la mayor eficiencia en las actividades a desarrollar con ocasión del presente contrato; d) Informar oportunamente la ocurrencia de hechos que afecten el normal desarrollo del objeto contractual; e) El contratista se compromete para con La Contratante a afiliarse o tener afiliado a su personal cuando se trate de persona jurídica; al régimen de seguridad social integral vigente en Colombia y presentar al supervisor los formularios de afiliación al inicio y los que requiera a medida que avanza la ejecución del servicio y a estar al día en dichos aportes; cualquier diferencia o incumplimiento a este numeral será responsabilidad única de El contratista; f) El contratista reconoce que todos los productos y trabajos derivados de la ejecución del objeto contractual son de propiedad del contratante; g) El contratista se compromete a cumplir todas las disposiciones legales y supranacionales que regulan la propiedad intelectual; h) El contratista deberá mantener a la Universidad libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en el que incurra durante la ejecución del contrato o en la guarde del mismo; i) Atender las diferentes solicitudes que requiera el contratante o que el supervisor del contrato le solicite para la mejor prestación del servicio; j) El contratista deberá perfeccionar y legalizar el contrato en el término establecido para ello, so pena de que se configure un incumplimiento; k) A no realizar ninguna actividad a nombre de la contratante antes del perfeccionamiento y legalización del presente contrato. l) OBLIGACIONES ESPECIALES: Además se compromete a las siguientes obligaciones especiales: • Ejercer el control de calidad de los materiales antes de la entrega e instalación a la Universidad Tecnológica de Pereira. • Los materiales e instalación con las características y cantidad tal como se establece en el presente pliego de condiciones. • La instalación de los materiales provistos y servicios con la calidad y en los tiempos que requiere la Universidad Tecnológica de Pereira. • Los precios de los materiales a instalar se deberán mantener por todo el tiempo de duración del contrato. • Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. • Instalar materiales provistos de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, determinados en las especificaciones técnicas. • Ejecutar la instalación de materiales provistos estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto general “Aulas Alternativas”, para lo cual someterá a inspecciones visuales del interventor y /o Director de Proyecto y/o supervisor de obra, • Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de la instalación de materiales provistos. • Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto “Aulas Alternativas”, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar la instalación de materiales provistos. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos. • El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier instalación. • Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende incorporado en el otro. • Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y/o supervisor y el contratista de común acuerdo, conforme la observación anterior. • El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades de material y/o instalación que resulten necesarias luego de terminado la instalación, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificación contractual de las partes. • Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor y/o supervisor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la instalación o el cumplimiento del contrato en los términos previstos. • Entregar los manuales de conservación y mantenimiento para cada sistema. |
| OCTAVA: DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO | Los siguientes documentos hacen parte integral del contrato: a) Solicitud elaboración contrato. b) Certificado de Cámara de comercio; c) RUT; d) RUP e) Acta de inicio; e) Actas parciales; f) Actas final de pago; h) Los demás documentos que se crucen entre las partes. |
| NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES | El contratista declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y en la Ley. |
| DÉCIMA: CESIÓN DEL CONTRATO | El contratista no podrá ceder o traspasar el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica. |
| DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍAS | El contratista deberá constituir Póliza Única que ampare lo siguiente: 1.Cumplimiento: Equivalente al 10% del valor del Contrato y por un término igual a su vigencia y cuatro (4) meses más; 2.- Calidad del servicio: Equivalente al veinte cinco por ciento (25%) del valor total del contrato y por la duración del contrato y dos meses más. Dicha póliza podrá ser obtenida ante una compañía legalmente establecida en el país y que tenga representación en la ciudad de Pereira. En todo caso las garantías se mantendrán vigentes hasta la liquidación del contrato o el aviso de cumplimiento a satisfacción de la Universidad, según el caso. Salarios y prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más. El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. Responsabilidad civil extracontractual: Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y cuatro (4) meses más. Estabilidad de la obra o Instalación de Material provisto : Equivalente al 20% del valor total del contrato y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) años más. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la instalación por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) años. El contratista deberá informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfacción firmada por las partes. El contratista debe entregar la póliza modificada a la universidad a más tardar en quince (15) días calendario después de firmada por el interventor y/o supervisor. Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira. PARÁGRAFO I: La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la póliza, debe ser igual a la fecha de expedición de la misma. |
| DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA | El contratista responde por el cumplimiento pleno de sus obligaciones según el presente contrato. |
| DÉCIMA TERCERA: MULTAS | El Contratante podrá imponer multas al Contratista en caso de incumplimiento parcial o total. Igualmente podrá cubrir el valor de las multas directamente y sin autorización de El contratista de las sumas que le adeude a éste, por el incumplimiento de las obligaciones. Las multas serán equivalentes al cero cinco por ciento (0.5%) del valor de la parte demorada o incumplida por cada día de atraso, sin que el total de las multas impuestas exceda del 10% del valor del contrato. |
| DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULA PENAL PECUNARIA | En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del presente contrato, el contratista pagará al Contratante la suma equivalente al 10% del valor del Contrato. Por el pago de dicha suma no se extinguirá de la obligación principal. |
| DÉCIMA QUINTA: EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS | El Contratante podrá hacer efectivas las garantías de que habla la cláusula Décimo Primera, total o parcialmente, cuando a su juicio El contratista hubiere incumplido cualquiera de las obligaciones pactadas en este Contrato. Esto sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula Décima Tercera. |
| DÉCIMA SEXTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Son causales para dar por terminado el presente contrato: a) Cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situación de orden público lo imponga; b) Por disolución, extinción o liquidación y/o en cualquiera de las formas de extinción reguladas por el código de comercio o la Ley, de la persona jurídica de El contratista; c) Por interdicción judicial o declaración de quiebra de El contratista; d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de El contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato; e) Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por incumplimiento de El contratista a cualquiera de las cláusulas del contrato. |
| DÉCIMA SEPTIMA: EXCLUSION DE RELACIÓN LABORAL | Queda claramente establecido que el presente contrato es un acuerdo de voluntades que por su naturaleza no origina relación laboral alguna entre las partes. |
| DÉCIMA OCTAVA: SUPERVISIÓN | El Contratante designa como supervisor a __________identificado con cédula de ciudadanía No. en su calidad de Profesional de la Oficina de Planeación o quién haga sus veces, quien deberá cumplir como supervisor, con las siguientes funciones: Adelantar los trámites de perfeccionamiento y legalización de este contrato, suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciación, las Actas Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por la obtención de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de El contratista; además: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato; b) Presentar las observaciones que juzgue conveniente; c) Recibir, verificar y aprobar, de considerar que se cumple con el objeto contratado, los artículos suministrados por El contratista; d) Certificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del servicio, la suscripción de eventuales adiciones, prórrogas o terminación del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El contratista; g) Suministrar oportunamente la información que posea a la Universidad y que sirva al contratista para el desarrollo del objeto contractual; h) Informar al señor Rector en caso de incumplimiento, para efectos de aplicación de multas y sanciones, según lo estipula en el Contrato Cláusula Décimo Tercera: Multas; i) Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al sistema de seguridad social integral y se encuentre a paz y salvo con aportes parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice el contrato en el término estipulado para ello e informar el incumplimiento de tal disposición; k) Impedir que El contratista ejecute el Contrato sin estar debidamente legalizado; l) ) Las demás señaladas en la ley 1474 de 2011. m) Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. |
| DÉCIMA NOVENA: IDEMNIDAD | El contratista mantendrá indemne al contratante, de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros, ocasionados por El contratista durante la ejecución del contrato. |
| VIGÉSIMA: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE | El presente contrato se regirá por las normas del derecho privado y en especial por el Estatuto de Contratación del contratante – Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. |
| VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO | El presente contrato se entiende perfeccionado una vez sea suscrito por las partes y se obtenga el certificado de registro presupuestal. |
| VIGÉSIMA SEGUNDA: LEGALIZACIÓN | Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías a que se refiere la Cláusula Décima Primera, cuando a ello hubiere lugar; 2. Anexar el RUT. 3. Presentación de las afiliaciones de Seguridad Social Integral. 4. El contratista de manera escrita deberá indicar Banco y Cuenta donde se consignaran los pagos del presente contrato. PARAGRAFO. El contratista cuenta para la legalización, con siete (07) días hábiles, contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la Universidad, sopena que se configure en inexistente. |
| VIGÉSIMA TERCERA: DERECHOS DE AUTOR Y CONFIABILIDAD | El contratista reconoce a el contratante los derechos patrimoniales que se deriven de obras, textos, software, diseños, metodologías, procesos o productos o demás creaciones objeto de la producción intelectual que surja con ocasión del presente contrato. Así mismo el contratante le reconocerá los derechos morales que le asistan al contratista por su producción intelectual en la ejecución de este contrato. Igualmente El contratista se abstendrá de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por cualquier medio y de utilizar para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier información que sea catalogada como importante y confidencial por el contratante y que conozca en virtud de la ejecución del presente contrato o por cualquier causa. |

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO

CONTRATANTE				      	   	CONTRATISTA

ANEXO 2.  CRONOGRAMA  LICITACION PÚBLICA 	No. 24   De 2015

Correo electrónico para consulta: ximenasanchez@utp.edu.co

ANEXO 3.  MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

FECHA Y CIUDAD

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Oficina de Planeación

La Ciudad

El suscrito XXXXXXXXXXXXX, identificado con la C.C. XXXXXXX, en nombre y representación legal de XXXXXXXXXXXXXXXX., de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Pliego de Condiciones y demás documentos de la contratación LICITACIÓN PUBLICA No. 24 DE 2015, cuyo objeto es  “Instalación de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”

En caso de que me sea adjudicada, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir todas las obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones y en mi propuesta.

Declaro así mismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.

3. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia.

4. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfacción de la Universidad Tecnológica de Pereria, en las fechas indicadas, el objeto de la contratación.

5. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.

6. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la contratación y el contrato.

7. Que la presente oferta no tiene información reservada.

8. Que autorizo expresamente para verificar toda la información incluida en la propuesta y realice consultas en las listas de riesgos.

9. Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferta, así como el cumplimiento de los requerimientos técnicos.

10. Que bajo la gravedad de juramento declaro que no me encuentro reportado en el Boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República o en caso de estarlo, tener vigente un acuerdo de pago y me encuentro al día en los pagos.

11. Que bajo la gravedad del juramento declaro que no me ha sido notificado por parte de la Cámara de Comercio de ningún recurso de reposición frente a la información contenida en el RUP.

12. Que bajo la gravedad del juramento declaro no tengo conflicto de interés, ni los directivos de la sociedad que represento y el equipo de trabajo con que se ejecutarán los servicios contratados

Proponente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  Nit:XXXXXXXXXX

Correo electrónico:

Dirección:

TELEFONOS.

Nombre Representante Legal del proponente:

Documento de identificación: XXXXXXXXX EXPEDIDA EN

Firma del Representante legal: _____________________________________________________

No se requiere de Aval en esta Firma.

ANEXO 4.  PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

FECHA Y CIUDAD

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

OFICINA DE PLANEACION

Ciudad.

El suscrito XXXXXXXXXXXXX, identificado con la C.C. XXXXXXX, en nombre y representación legal de XXXXXXXXXXXXXXXX., de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Pliego de Condiciones y demás documentos de la contratación LICITACIÓN PUBLICA No. 24  DE 2015, cuyo objeto es Instalación de material provisto de teja trapezoidal con poliuretano inyectado del proyecto  para veinte (20) “AULAS ALTERNATIVAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA”, me permito presentar la siguiente propuesta técnica y económica:

Bajo la responsabilidad legal que me compete ofrezco a la Universidad Tecnológica de Pereira lo siguiente:

- VALOR TOTAL DE LA  PROPUESTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proponente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nit: XXXXXXXXXX

Correo electrónico:

Dirección:

telefonos.

Nombre Representante Legal del proponente:

Documento de identificación: XXXXXXXXX EXPEDIDA EN

Firma del Representante legal: _____________________________________________________

No se requiere de Aval en esta Firma.

ANEXO   No. 5

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Fecha ___________________

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

----------------------------------------------------------------------------, identificado con  Cédula de Ciudadanía N° -------------------------------------------- expedida en ------------------------------

Actuando en mi condición de  ------------------------------------------------ (En adelante la Empresa) con NIT ------------------------------------------------------, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de Salud-EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías-AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

-------------------------------------------------------------------------------

Firma

Identificación No.-----------------------------------------------------------

Ciudad y fecha -------------------------------------------------------------

Nota: la presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa o por el Revisor Fiscal, en caso de que la empresa tenga este cargo. En caso que la empresa tenga menos de seis meses de ser creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de  la fecha de constitución.

Anexo 6. Planos.