[image: image1.jpg]Universidad
Tecnologica
de Pereira





OFICINA DE PLANEACIÓN

CONVOCATORIA PUBLICA No. 34 de 2009
TÉRMINOS DE REFERENCIA
TERMINOS DE REFERENCIA DE CONCURSO DE MERITOS PARA LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

PEREIRA, JUNIO 17 DE 2009

CONTENIDO

CAPITULO 1

INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES

CAPITULO 2

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO 3

PRESENTACION DE LA PROPUESTA

CAPITULO 4

ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

CAPITULO 5

DE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ANEXOS

ANEXO 1. FORMATOS PARA INFORMACION DEL PROPONENTE 
ANEXO 2. FORMATO EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES 
ANEXO 3.  FORMATOS DE CUADRO COSTOS
ANEXO 4.
CRONOGRAMA
CAPITULO 1.

INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES

1.1 INSTRUCCIONES PRELIMINARES
Antes de presentar su oferta, el proponente debe verificar que no se encuentra dentro del régimen de inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Universidad Tecnológica de Pereira.

1.1.1 Fecha de convocatoria y apertura:  15 DE JULIO DE 2009 (ver cronograma anexo No. 4)

Entrega de términos de referencia: Los Términos de Referecia, Y  las especificaciones necesarios para las ofertas se pueden consultar en la página de la Universidad  www.utp.edu.co. También podrán reclamarse en la sección de Mantenimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira, ubicada en el edificio de Sistemas, desde el día 15 de julio, hasta el 27 de Julio de 2009.

1.1.2. Reunion  no obligatoria de aclaración de dudas:  21 de julio de 2009 a las 10:00 a.m. El sitio de la reunión es la Sala de Juntas de la Oficina de Planeación  (A-315), ubicada en el tercer  piso  en el Edificio administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira. La reunión no es de carácter obligatorio.
En esta fecha se  aclararán las  dudas relacionadas con el contenido, alcance de los Términos de Referencia y de la labor  a contratar.

1.1.3. Fecha de cierre: 28 DE JULIO DE 2009 A LAS 10 A.M., las propuestas deberán ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad Tecnológica de Pereira (A-301), ubicada en el segundo piso del Edificio Administrativo. 

1.2
PARTICIPANTES
Podrán participar personas naturales o jurídicas inscritas en la cámara de comercio  en la ACTIVIDAD 2 CONSULTORES. ESPECIALIDAD 10 Otros. GRUPO 05 Servicios básicos de Ingeniería con Kr  de 1000  SMMLV, que no tengan inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de Contratación de la Universidad, Acuerdo No. 05 del 27 de febrero de 2009, del Consejo Superior.

Debe contar con una experiencia general como ingeniero civil con postgrado en diseño de estructuras  mayor o igual 7 años cuantificados de la siguiente forma:

Personas jurídicas a partir de la fecha de constitución de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia no mayor a 30 días de expedición del certificado.
Persona natural se contabiliza el tiempo desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional ingeniero civil y la especialización en diseño de estructuras la cual debe cumplir con el tiempo solicitado.
Para la asignación de puntaje, la fracción del año se aproximará por exceso o por defecto al año completo.

1.3 OBJETO

La UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, está interesada en recibir propuestas para la elaboración LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD, ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE 7 EDIFICIOS DE LA PLANTA FÍSICA EN  LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA de acuerdo con el cuadro relacionado en el ítem 1.3.1
1.3.1 Descripción del objeto:
Objetivos específicos:

· Evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica y estructural de los edificios relacionados en el cuadro que se relaciona a continuación, cumpliendo con el reglamento y contenidos de la norma colombiana de diseño y construcción Sismo Resistente ( normaNSR-98), en especial lo indicado para las edificaciones clasificadas en el grupo de uso IV - Edificaciones Indispensables en el Capitulo A.10.

	EDIFICIO
	ÁREA (M2)
	TIPO DE ESTUDIO

	Ciencias de la Salud
	4,429.08
	Actualización funcional y estructural

	Química
	2,278.61
	Actualización funcional y estructural

	Galpón
	2,233.38
	Actualización estructural

	Bloque L
	3,328.04
	Actualización  estructural

	Educación bloque C
	605.49
	Actualización funcional y estructural

	Educación D
	878.66
	Actualización funcional y estructural

	Ciencias Ambientales
	5185.08
	Actualización funcional y estructural


· Adelantar los levantamientos estructurales y catastro arquitectónico (si no se cuenta con los plano), ensayos de laboratorio, pruebas de resistencia de materiales (nucleos),regatas (vigas y columnas), apiques (zapatas), estudio de suelos y en general todas las actividades necesarias para evaluar la vulnerabilidad sísmica de los seis edificios enumerados.

· Plantear posibles soluciones o tipos de refuerzo estructural, estableciendo

Conjuntamente con la Interventoría y el comité evaluador, la alternativa más favorable o conveniente que deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
· Afectación de la funcionalidad de la institución.  Es decir  La propuesta de intervención debe analizar diferentes alternativas de ocupaciones parciales de cada edificación, teniendo en cuenta que en este momento los espacios se encuentran en funcionamiento y que el traslado total de los usuarios, muebles, equipos y demás, resulta demasiado traumático para la Universidad.
· Los costos de la alternativa propuesta.

· Aspectos arquitectónicos de las intervenciones planteadas.

· Realizar la actualización funcional  teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, la optimización de los espacios y la afectación de los mismos en relación con la propuesta estructural.

· Dentro de la actualización funcional debe entregar los diseños con el cumplimiento de la normatividad de accesibilidad al medio físico para personas condiscapacidad
· Entregar los documentos técnicos necesarios, que permitan adelantar las

obras de rehabilitación estructural y funcional de las edificaciones .
· Todos los diseños deben realizarse cumpliendo la normatividad vigente.
1.3.2 Alcance
Durante la ejecución del objeto antes descrito, el contratista debe cumplir con las siguientes actividades las cuales se entenderán que se ajustan a lo establecido en la Ley 400 de 1997 y el decreto 33 de 1998 y que el contratista cumple con todos los requisitos establecidos en dicha ley.
1. Elaboración de un procedimiento para la recolección y análisis de la información existente (levantamiento topográfico, estructural, metodología para la realización de ensayos de campo y de laboratorio, etc.). Los ensayos que se requieran de cualquier tipo, ya sean, parcialmente destructivos, regatas, apiques y demás, y la reconstrucción deberá ser por cuenta del contratista.

2. Análisis de la información disponible, verificación y actualización de los espacios existentes.
3. Análisis y descripción de la estructura actual
4. Catastro del edificio, arquitectónico y estructural descripción de usos
5. Estudio de suelos y cimentación  e informe necesario para rediseño estructural para el cual  se deberán tener en cuenta los parámetros e índices indicados en el estudio de Microzonificación sísmica, para la obtención del espectro de diseño.
6. Levantamientos de lesiones y Determinación de las características físicas y mecánicas del concreto.
7. Caracterización de la amenaza de acuerdo con la norma NSR-98, y Vulnerabilidad estructural de la edificación objeto del estudio.

8. Modelos y metodología de análisis estructural.
9. Informe del diagnóstico 
10. Presentación de alternativas de  intervención y actualización estructural y funcional , incluyendo: 
·   Planos estructurales y detalles de reforzamiento
· Plantas Arquitectónicas, cortes, fachadas y detalles arquitectónicos 
propuestas para la actualización Funcional  de la edificación, en relación con la estructura propuesta y con las necesidades de optimización, cambio de uso, adecuación y mejoramiento de los espacios.

· Diseño de redes que se afecten, eléctricas, redes de voz y datos,

Hidráulicas, sanitarias, de incendio, e instalaciones especiales.
· Informe de verificación estructura actual con los planos 

suministrados.

· Informe del estudio de materiales.

· Informe del estudio geotécnico.
· Informe de verificación y actualización del uso de los espacios

Arquitectónicos.
· Determinación del sistema estructural principal y su comportamiento 
actual.
· Modelación de la estructura.

· Evaluación de la vulnerabilidad de la estructura existente.

· Diagnóstico de la vulnerabilidad sísmica estructural y no estructural.

· Registro Fotográfico del estudio.

· Alternativas de solución.

· Justificación alternativa final.

· Recomendaciones para: la intervención y actualización, estructural y

tratamiento de elementos no estructurales.

· Memorias y planos completos de los estudios realizados e intervenciones 


propuestas con soluciones eficientes, económicas y seguras.

· Programación de obra (trabajos de intervención).

· Entrega de análisis de precios.
· Entrega de presupuesto.
· Especificaciones técnicas.

1.3.3  Metodología para la ejecución del estudio
El proponente debe presentarse como parte de su propuesta la metodología a seguir para la ejecución del estudio y será calificable de acuerdo como se describe en el numeral de calificación, esta debe contener como mínimo la descripción de cómo se realizarán las siguientes actividades:

1.  Revisión y análisis de la información disponible
2. Revisión de la edificación en campo levantamiento arquitectónico y estructural  y elaboración del catastro.
3. Estudios y ensayos de laboratorio (clasificación, calidad y cantidad)
4. Vulnerabilidad  de la estructura, evaluación y diseño
5. Presentación de informes, planos y cálculos (clasificación, forma de presentación  y cantidad)
6. Alternativas de actualización estructural
7. Personal a utilizar adicional al mínimo exigido.

1.3.4 Asesoría durante la construcción
Durante el tiempo que dure la construcción el proponente tendrá la obligación de realizar un acompañamiento a la interventoría, de tal forma que se resuelvan las dudas o conflictos  entre los diferentes  diseños, la asesoría en cuanto a cambios de materiales por dificultades con el mercado, la complementación de cálculos o diseños indispensables no presentados.

1.3.5 Condiciones generales  y entrega (DETALLAR CON VICKY)
 En todos los diseños se debe considerar:

1. La utilización de las normas correspondientes, nacionales, municipales, especiales del sector, POT y  micro zonificación de la ciudad de Pereira, NSR 98,LEY 361 DE 1997, decreto 1538 de 2005, NTC4595, RETIE  resolución 181294 de 6 agosto de 2008, NTC 2050,normas de diseño y construcción para redes y subestaciones dentro del sistema eléctrico de la empresa de enregía de Pereira.
2. La información institucional existente y las condiciones determinadas por la UTP  a través de la Arquitecta coordinadora de Planeación y  Desarrollo de la Planta Física.

3. Entrega de las memorias de cálculo de los diseños.

4. Entrega de planos completos en las escalas indicadas, en original y una copia, firmados y tramitados ante las entidades correspondientes planos estructurales, planos arquitectónicos: localización, plantas, cortes, fachadas, cubiertas, detalles arquitectónicos y constructivos, planos eléctricos, hidráulicos, sanitarios, voz y datos y, en el caso de ser requeridos, planos de  instalaciones especiales. 

5. Se debe garantizar la coordinación entre los diferentes diseños y la coherencia en los planos, de tal forma que no se tengan inconvenientes durante la etapa constructiva, por lo que en caso que resulten modificaciones arquitectónicas importantes al realizar algunos de los diseños que afecten otros, esos deberán ser modificados.
6. Entrega de cantidades de obra y presupuesto consolidado del proyecto de intervención estructural y funcional completo.

7. Entrega de análisis de precios de cada uno de los ítems que se deban ejecutar para la actualización estructural y funcional.
8. Entrega de las memorias de cálculo de las cantidades de obra.

9. Especificaciones técnicas detalladas y completas incluidas forma en que se medirá y pago en concordancia con las utilizadas para el presupuesto.

10. Entrega de cronograma proyectado en Project  de la ejecución del trabajo de reforzamiento.
1.4 PERSONAL PROFESIONAL EXIGIDO DENTRO DEL PROYECTO
1.4.1 Personal calificable equipo proyecto
1.4.1.1 Director del proyecto

1.4.1.2 Ingeniero civil con postgrado en estructuras
1.4.1.3 Especialista en patología estructural

1.4.1.4 Especialista en geotecnia o ingeniería de suelos
1.4.1.5 Arquitecto diseñador
1.4.1.6 Ingeniero civil Asesor con postgrado en estructuras

1.4.2 Personal no calificable 

1.4.2.1
Arquitecto para cálculo de cantidades, análisis de precios, y especificaciones 
1.4.2.2
Ingeniero para cálculo de cantidades, análisis de precios, y especificaciones.
1.4.2.3   Ingeniero electricista para diseño de redes eléctricas y de voz y datos

1.5 PLAZO: El plazo deseable para la ejecución de este estudio es de 120 días Calendario

CAPITULO 2

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES GENERALES

2.1 GENERALIDADES

2.2. FINANCIACIÓN: Recursos provenientes de la Nación y de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad

2.3. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN: Se verificará el cumplimiento de los requisitos Jurídicos y financieros; se dará puntaje de acuerdo al componente técnico solicitado  y a la propuesta económica, tal y como se establece en el capítulo 4.

La Universidad no adjudicará parcialmente, lo hará de manera integral  a aquella persona natural o jurídica que cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente pliego.

2.4. DECLARATORIA DE DESIERTA:La convocatoria quedará desierta solo en el evento de existir motivos que impidan la selección objetiva del contratista y por las siguientes causales:
1. No se presentó oferta o ninguna se ajuste al pliego de condiciones. 

2. Por inconveniencia o cuando los costos excedan el Presupuesto oficial.

3. Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta. 

En estos eventos, la universidad adelantará el proceso de contratación por medio de invitación a cotizar, La invitación será publicada en la página web de la universidad.
2.5. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS
El proponente deberá cumplir con los requisitos de los Términos de Referencia y entregar los documentos solicitados puesto que la no presentación de estos documentos descalifica al proponente.

No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten  tachaduras, borrones, enmendaduras o que hagan dudar de las condiciones de la oferta.
Las propuestas deben dirigirse a la secretaría general segundo piso del edificio administrativo, no se responde por las enviadas a otras dependencias o las que lleguen fuera del tiempo.
Las ofertas deben ser presentadas en original y una copia y deberán estar debidamente legajadas, foliadas y rubricadas por la persona que presenta la oferta,  en sobre cerrado y depositada en la urna cerrada ubicada en la Secretaría General,  el día y a la hora señaladas.

Se debe presentar la siguiente documentación en original y una copia:

2.5.1
Carta de presentación de la oferta,  la cual debe contener en forma clara el valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como consolidado el valor total de la propuesta y Plazo para la ejecución del contrato.

Los valores de la oferta deberán redondearse al peso
2.5.2
Indice. Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara cada documento de la oferta.
2.5.3
Relación de manejo de anticipo discriminando los pagos a realizar (HASTA EL 30% DE VALOR DEL CONTRATO)
2.5.4
Cuadro de costos de acuerdo a los solicitado en estos términos de referencia ; anexo No 3 hojas 1 (factor multiplicador), 2 (costo de personal) y 3 (costos directos); los tres cuadros se encuentran enlazados.
2.5.5
Relación de experiencia del proponente, anexo 1, Certificado de cumplimiento, en el que conste estudios de vulnerabilidad sísmica y actualización estructural, en caso que los certificados solo consten de estudios de vulnerabilidad sísmica, se deberán presentar adicionalmente certificados de experiencia en cálculo de estructuras.
2.5.6
Relación de experiencia personal profesional, anexo 2 y Hojas de vida del personal calificable y certificados de experiencia solicitados.
2.5.8
Copia de las tarjetas profesionales y de los títulos solicitados
2.5.9
Certificado expedido por el  Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es Persona Jurídica, si es Persona Natural Declaración Juramentada, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondientes a los últimos seis (6) meses y de conformidad con la Ley 828 de 2003.

2.5.10.   Registro Único Tributario – RUT. Expedido por la Dirección de impuestos Nacionales.
2.5.11 Registro único de proponentes RUP, expedido por la cámara de comercio
2.5.12 Metodología para la ejecución del estudio

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información:

Señores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Nombre del proponente

Domicilio y teléfono

Convocatoria pública No 34  “  ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA, ACTUALIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

2.6. CONDICIONES GENERALES

Las ofertas se deben presentar de acuerdo con las instrucciones de los presentes Términos de Referencia, especialmente en cuanto a la calidad, cantidad  y especificaciones que se describen en los mismos, no se podrán completar, adicionar, modificar o mejorar las propuestas, después de haber sido entregadas.

En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la presente Convocatoria Pública se abrirán los sobres dando a conocer a los asistentes los siguientes datos:

· Nombre del oferente

· Valor de la oferta

· Plazo de ejecución

Verificación de la Información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente Convocatoria Pública.

2.7. REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Se evaluarán las propuestas que hayan cumplido con toda la documentación exigida en los presentes Términos de Referencia. No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con posterioridad al cierre de la Convocatoria Pública, lo anterior no impide que cuando la Universidad así lo considere solicite por escrito las aclaraciones necesarias.

En caso que exista discrepancia entre el valor final obtenido en el cuadro de la propuesta y el valor consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado por el cuadro.

La evaluación y calificación de las propuestas se hará  bajo la inspiración del principio de transparencia y objetividad que asegure una selección objetiva.

2.8. REGULACIÓN JURÍDICA

Los presentes Términos de Referencia, la propuesta, el respectivo contrato y los demás documentos  estarán sujetos a las normas del derecho privado, y en especial a las normas internas de contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira y  forman parte integrante del contrato.

2.9.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente al cumplimiento del mismo. 
PRESUPUESTO OFICIAL: Trescientos tres millones cincuenta mil cuatrocientos pesos m/cte. $303.050.400
2.10. RETENCIÓN DE PAGOS

La Universidad podrá retener total o parcialmente cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas.

2.11. INDEMNIDAD

El contratista deberá mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub-contratista o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo.

2.12.  DERECHOS Y LEYES

El proponente deberá informarse  sobre las disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores y enterarse sobre las leyes de protección social, seguros de vida  y accidentes, riesgos profesionales, salud ocupacional, Pago de obligaciones parafiscales tales como aportes a caja de compensación, Bienestar Familiar, Sena.
2.13. CONDICIONES DE EXPERIENCIA
Los proponentes a participar en la presente convocatoria, deben cumplir la experiencia, acreditada  por medio del documento respectivo; y deberán relacionar la ejecución de los trabajos referentes a las experiencias exigidas para el proponente y los diferentes profesionales.
La experiencia necesaria para el proponente es:

Debe contar con una experiencia general como ingeniero civil con postgrado en estructuras  mayor o igual 7 años cuantificados de la siguiente forma:

Personas jurídicas a partir de la fecha de constitución de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia no mayor a 30 días de expedición del certificado.
Persona natural se contabiliza el tiempo desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional ingeniero civil y postgrado en  estructuras la cual debe cumplir con el tiempo solicitado.

Experiencia específica en estudios de vulnerabilidad sísmica e intervención y actualización estructural de los mismos con un área mínima de 3.000 m2.  También se aceptará como experiencia en rehabilitación estructural, repotenciación estructural, reforzamiento estructural, actualización estructural o similares, todos los anteriores a la luz de la NSR 98
En caso de que el certificado solo se refiera a estudios de vulnerabilidad debe presentar diseño de estructuras o reforzamiento de estructuras en edificaciones de tres o más pisos las áreas presentadas en cada certificado deben ser iguales o mayores a 3.000 m2.

Para consorcios  y uniones temporales se sumará la experiencia de los integrantes y cada uno debe contar mínimo con el 60% del área solicitada.

Para la asignación de puntaje, la fracción del año se aproximará por exceso o por defecto al año completo.

Los certificados deben ser expedidos por el dueño de la obra, deben ser claros y contener nombre del estudio, fechas de inicio y terminación, descripción del estudio, valor del contrato propietario de la obra, nombre del consultor y del interventor, nombre y cargo de la persona que firma el certificado .

2.14. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL

El proponente debe tener una organización operativa que cuente como mínimo con Oficina en la ciudad de Pereira, o se comprometa a establecer oficina en la ciudad de Pereira durante el tiempo que dure el estudio.
2.15. CUADRO DE COSTOS

Se debe presentar el cuadro de cálculo del factor multiplicador, el cuadro de personal a utilizar, indicando el tiempo de dedicación, cuadro de gastos en elementos de consumo, y resumen de todos los costos totalizando antes de IVA, luego calculará el IVA sobre las utilidades  para obtener el valor total de la propuesta.

Los proponentes a quienes corresponda facturar iva, deberán relacionar dicho valor en forma clara y explícita.
Serán por cuenta del contratista todos los sueldos y/o prestaciones del personal a su servicio; así como también el costo de utilización de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba necesarios para la ejecución total del estudio.

CAPITULO 3

PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los proponentes deben depositar en la  urna hasta el día del cierre, los documentos en el siguiente orden:

3.1.
DOCUMENTOS TÉCNICOS

3.1.1.  Carta presentación de la propuesta 

Carta de presentación de la oferta,  la cual debe contener en forma clara el valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA, y como consolidado el valor total de la propuesta y Plazo para la ejecución del contrato.

Los valores de la oferta deberán darse sin decimales y en pesos colombianos
3.1.2. Relación de manejo de anticipo

3.1.3. Cuadro de Costos  (Formato anexo 3)
3.1.4 Certificado de Cumplimiento

Los proponentes deben anexar mínimo dos (2) certificado de cumplimiento  expedido por las empresas públicas o privadas con quienes hayan contratado y relacionados con el OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA PÚBLICA, teniendo en cuenta la experiencia exigida en el numeral 2.13. No se refiere a Listado de Clientes y deben contener objeto,  fecha de contrato y valor contratado.

3.1.5. Constancia de alquiler de oficina o carta de compromiso de establecer oficina en la ciudad de Pereira mientras dure el proyecto, expedida por el proponente.

3.1.6. Hojas de vida, cartas de compromiso y certificados de experiencia
Se deberán anexar las hojas de vida del proponente y de los profesionales que contrate para la realización del objeto de la convocatoria pública, anexando copia de las tarjetas profesionales, de los títulos solicitados, de los documento de identidad y de certificados de experiencia expedidos por la entidad contratante.

Los profesionales deben anexar la hoja de vida debidamente firmada indicando que se entrega para anexar a esta propuesta, adjuntando una carta de  compromiso de participar en el estudio.

3.1.7 Metodología para la ejecución del estudio

Se debe hacer una clara descripción de la forma en que se elaborará el estudio y el producto final a entregar (numeral 1.3.2).
3.2.  DOCUMENTOS LEGALES

3.2.1. Consorcio o Unión Temporal
Documento de constitución de Unión Temporal o consorcio, debidamente autenticado en notaría.
3.2.2. Registro unico de proponentes ante la cámara de comercio R.U.P.

 De acuerdo a lo solicitado en el numeral 1.2

3.2.3. Póliza de Seriedad de la propuesta

Por el 10% del valor de la propuesta y un término de duración de tres meses contados a partir del día de cierre de la licitación.

3.3.
DOCUMENTOS FINANCIEROS
3.3.1
Balances, Declaraciones de Renta y Estados de Pérdidas y Ganancias

Anexar: Balances, Estado de Resultados, Declaración de Renta con las notas explicativas a Estados  Financieros, Certificado de Contador Público, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional, correspondientes al año 2007.
3.3.2
Documentos Seguridad Social

Adjuntar Certificado expedido por el  Revisor Fiscal de la empresa o en su defecto por su Representante Legal si es Persona Jurídica, si es Persona Natural Declaración Juramentada, donde conste que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y con el pago de Aportes Parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondientes a los últimos seis (6) meses y de conformidad con la Ley 828 de 2003.
3.3.3
Registro Único Tributario – RUT 

Expedido por la Dirección de impuestos Nacionales
NOTA: En el evento que falte alguno de los documentos solicitados , se concederá un plazo de 8 horas para el efecto de presentarlo.
CAPITULO 4.

ANÁLISIS, EVALUACIÓN,  COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El comité evaluador deberá acatar íntegramente los términos de referencia, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

La evaluación técnica, será realizado por la el comité designado por el rector.
El análisis financiero es realizado por el Jefe de la División Financiera y el Tesorero de la Universidad.

El análisis jurídico será realizado por la Secretaría General de la Universidad.

4.1. Evaluación Jurídica

La evaluación jurídica corresponde al estudio documentario para determinar si las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley y a los presentes términos de referencia.  La falta de uno solo de de los documentos exigidos como documentos jurídicos, descalifica al Proponente para continuar en el proceso de dicha convocatoria.

4.2. Evaluación Financiera

La revisión por parte del comité financiero, de todos los documentos financieros exigidos en el Pliego.    La falta de uno de ellos descalifica al proponente para continuar en el proceso licitatorio.

El comité financiero analizará  los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento, los cuales determinan la solvencia económica de cada proponente para contratar con la Universidad.

-
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente= 40.000.000

-

-
Razón corriente =   

Activo corriente  ≥  1.1




      
Pasivo corriente

-
Nivel de endeudamiento =  
 Pasivo corriente   ≤  50 % 





Total Activos

-
Margen de utilidad operacional  =   Utilidad operacional   ≥  5.5 %




Ventas

Un resultado inferior al 50%, en los indicadores (debe cumplir al menos con dos de los indicadores solicitados) descalifica al Proponente para continuar en el proceso

4.3 Evaluación Técnica

4.3.1 Criterios de evaluación  y ponderación
Las propuestas se evaluarán de conformidad con los siguientes criterios de evaluación:  
	Factor
	Puntaje

	Experiencia general del proponente
	120

	Experiencia especifica del proponente
	150

	Experiencia del personal profesional
	470

	Metodología para la ejecución del estudio
	   60

	Precio
	200

	Total puntaje 
	1000


En cada caso se asigna  la puntuación correspondiente así:

4.3.2 Procedimiento para la calificacion y ponderacion
4.3.2.1 EVALUACIÓN EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (120 PUNTOS) 
Experiencia del proponente en el ejercicio de la profesión.


Igual a  7 

años
70   puntos



Entre > 7 años = 10 
años
90   puntos



Mayor  a 10
años
120 puntos

Para persona jurídica se contabiliza el tiempo desde la fecha de constitución de la empresa según el certificado  de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.

Para persona natural se contabiliza el tiempo desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional o matrícula profesional.

Para la asignación de puntaje, la fracción del año se aproximará por exceso o por defecto al año completo.

En ningún caso se asignarán más de 120 puntos por este concepto.

4.3.2.2 EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (150 PUNTOS)
Experiencia en  trabajos similares durante la vida profesional, se tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto haya sido estudios de vulnerabilidad sísmica y actualización estructural de los mismos con un área mínima de 3.000 m2, en una sola certificación. También se aceptará como experiencia en rehabilitación estructural, repotenciación estructural, reforzamiento estructural, actualización estructural o similares en área mínima de 3.000 m2, en una sola certificación,  todos los anteriores a la luz de la NSR 98.
Se deben acreditar con los correspondientes soportes (fotocopia del contrato o certificación completa). Documento no saneable.

Dichos contratos se relacionarán en el anexo de formato correspondiente de  estos términos de referencia  los cuales deben diligenciarse en todas sus columnas. La información que sea requerida en estos anexos será suministrada bajo la responsabilidad del proponente.

Para consorcios  y uniones temporales se sumará la experiencia específica de los integrantes y no podrá ser menor al 60 % de la exigida para cada uno de los consorciados, se admiten máximo dos consorciados.

Los 150 puntos se distribuirán de la siguiente manera:
Uno ó varios contratos de estudios de vulnerabilidad sísmica y actualización estructural de acuerdo a lo especificado, cada contrato deberá certificar áreas cubiertas mínimas de 3.000 m2.

Cada certificación tendrá 50 puntos, solo se aceptan estudios de vulnerabilidad sísmica con el diseño correspondiente para la intervención estructural.
No se tendrán en cuenta certificaciones de experiencia por debajo a la mínima solicitada.

Para el caso de Consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta la experiencia sumada de sus integrantes. teniendo en cuenta que cada uno deberá tener mínimo el 60%de la experiencia solicitada.  
Se acredita con  la copia del contrato o certificado de estudio, expedido por el propietario de la edificación. Documento no saneable.

En todo caso el máximo puntaje que se podrá obtener por experiencia específica del proponente será de 150 puntos.

4.3.2.3 EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL. (470 PUNTOS).

La evaluación y asignación del puntaje se realizará con base en la información suministrada en el formato correspondiente y los soportes (fotocopia del contrato o certificación completa) pertinentes y demás documentos solicitados. Para  efectos de calificación, esta información podrá ser  verificada por parte de la Entidad.

Los profesionales deben anexar  la hoja de vida debidamente firmada, carta de compromiso de participación  en el proyecto,  tarjeta profesional y fotocopia de la matrícula profesional, fotocopia del diploma que acredita la especialización solicitada.

A continuación se consignan los parámetros generales de calificación, así:

Director o coordinador del proyecto: 


70 Puntos

Repartidos así:

Por título de especialista o maestría en gerencia de proyectos, en estructuras o en ingeniería





30 Puntos

Por experiencia en gerencia, dirección o coordinación de proyectos de diseño o construcción con áreas mayores a 3.000 m2  (20 puntos
por cada proyecto) Puntaje máximo




40 Puntos
Ingeniero civil con especialización en cálculo estructural: 
80 Puntos 

Estudios y diseños de rehabilitación estructural, repotenciación estructural, reforzamiento estructural,  o actualización estructural, en áreas mayores o iguales a 3.000 m2, de edificaciones mayores o iguales a tres pisos
( 40  puntos por cada diseño)


Puntaje máximo 




80 Puntos
Especialista en patología estructural:


80 Puntos
Estudios y diseños en patología estructural  en áreas mayores o iguales a 3.000 m2, de edificaciones mayores o iguales a tres pisos ( 40  puntos por cada diseño)


Puntaje máximo 



80 Puntos
Arquitecto diseñador :  



80 Puntos
Experiencia específica diseño  de àrea cubierta de una edificación institucional de enseñanza de 3.000 m2 o mayores. ( 40  puntos por cada diseño)

Puntaje máximo 



80 Puntos

Especialista en geotécnia o ingeniería de suelos

80 Puntos






Experiencia específica en estudios de suelos y recomendaciones para cimentación de edificaciones en áreas mayores o iguales a 3.000 m2, de edificaciones mayores o iguales a tres pisos.
( 40  puntos por cada diseño)


Puntaje máximo 




80 Puntos

Solo se calificará un profesional por cargo, en caso que una propuesta presente al Director para atender dos o más cargos, no se le asignará puntaje en cada uno de los cargos para los que fue propuesto, y así mismo se exigirá durante el desarrollo del proyecto.

De todos los profesionales propuestos se debe  presentar la documentación completa :
· Hoja de vida debidamente firmada

· Carta de compromiso de participación en el proyecto.
· Tarjeta profesional.
· Certificados de experiencia expedido por la entidad contratante.
NOTA: para poder participar en la licitación es indispensable presentar hoja de vida de cada uno de los profesionales solicitados, con al menos  un certificado que cumpla los requisitos mínimos  exigidos.
Asesor - Ingeniero civil con especialización en cálculo estructural: 
80 Puntos 

Estudios y diseños de rehabilitación estructural, repotenciación estructural, reforzamiento estructural,  o actualización estructural, en áreas mayores o iguales a 3.000 m2, de edificaciones mayores o iguales a tres pisos
( 40  puntos por cada diseño)

Puntaje máximo 




80 Puntos
5.0 Evaluación de la metodología para la ejecución del estudio
Quien presente la metodología ceñida a los puntos descritos en el pliego obtendrá 30 puntos, quien proponga la entrega de más de dos alternativas de actualización estructural, con su  respectivo estudio de costo beneficio obtendrá 20 puntos adicionales, Quien presente un cuadro de personal con mas  profesionales de los solicitados obtendrá 10 puntos adicionales.
6.0 Evaluación Económica  (200 puntos)

De acuerdo  al orden de elegibilidad por precio se asignará la puntuación así:

200 puntos se asignarán a la propuesta más económica.

180 puntos a la propuesta que se encuentre en segundo lugar según su valor

160 puntos a la propuesta que se encuentre en tercer lugar según su valor

y así sucesivamente hasta otorgar 120 puntos a aquellas propuestas económicas que se ubiquen hasta el quinto lugar.

7. 0 Puntuación Total

El puntaje total para cada propuesta es el resultante de la suma de los puntajes parciales asignados en los aspectos descritos anteriormente, luego, se ordenan las propuestas en función del puntaje así obtenido, de mayor a menor, tal que aquella que tenga el mayor ocupe el primer lugar y así sucesivamente. 
8.0 Criterio de desempate

En caso que dos o más proponentes obtengan el mismo puntaje, se designara en primer lugar el que ofrezca menor valor para la ejecución de los estudios, en caso de coincidir el valor de las propuestas se sorteará la adjudicación.








